OKX 交易助手客户报价单（v1.0）

## 一、报价说明

- 本报价按独立新系统开发估算，依赖平台既有数据中心下载与落地能力。

- 回测 K 线下载功能不纳入本次报价范围。

- 仅支持 Windows 桌面端、OKX 单账户（现货、USDT 永续合约）。

- 不含移动端、Mac、多账户、云同步、自动化策略交易。

- AI 辅助开发仅降低编码工作量，不减少测试、联调、验收成本。

## 二、回测 / 分析部分（建议一期实施）

### 1. 功能范围

包含：
历史成交数据接入与清洗、基础交易统计看板、扛单行为分析、止损回测模拟分析、仓位策略分层分析、极端行情扫描、扫描结果筛选 / 排序 / 导出、本地 SQLite 数据存储、分析模块界面与图表、安装打包与使用说明。

不包含：
实盘下单、自动止损执行、一键全平、实时私有交易联动。

### 3. 细分功能报价（单位：人天）

| 编号 | 用户故事/功能 | 说明 | 预估人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| BT-01 | 历史成交数据接入与清洗 | 接 OKX 历史成交、与本地记录去重、统一字段口径 | 6 |
| BT-02 | 基础交易统计看板 | 胜率、盈亏比、总交易数、收益曲线、连赢连亏 | 5 |
| BT-03 | 扛单行为分析 | 最大浮亏、平均最大浮亏、超止损标注、分布图 | 6 |
| BT-04 | 止损回测模拟 | 多止损比例并行对比、结果重算、收益曲线对比 | 8 |
| BT-05 | 仓位策略分层分析 | 首仓表现、加仓后表现、对比图、加仓次数分布 | 7 |
| BT-06 | 极端行情扫描引擎 | 基于既有数据源或交易所接口完成 1m 数据扫描、阈值识别、缓存与去重 | 10 |
| BT-07 | 扫描任务管理与断点续扫 | 进度展示、缓存命中、续扫、批量限频策略 | 6 |
| BT-08 | 扫描结果表格与导出 | 排序、筛选、CSV 导出 | 4 |
| BT-09 | 本地数据模型与 SQLite 表设计 | trade_records / snapshots / scan_results / settings | 4 |
| BT-10 | 分析模块 UI/图表实现 | 看板页、扫描页、筛选器、图表联动 | 8 |
| BT-11 | 分析结果校验与测试 | 指标复算、边界数据、导入导出测试 | 5 |
| BT-12 | 安装打包与使用文档 | Windows 打包、配置说明、用户手册 | 3 |

## 三、交易执行部分（建议二期实施）

### 1. 功能范围

包含：
本地登录解锁、本地用户配置管理、公告 / 通知 / 状态区、OKX REST / 鉴权接入、OKX WebSocket 接入、双通道交易框架、极速下单工作台、全局快捷键、智能拆单、一键全平、强制止损引擎、加仓计算器、杠杆与仓位硬约束、实时价格与连接状态展示、API 凭证加密存储、设置中心、交易日志与诊断、Windows 安装打包。

不包含：
自动化策略交易、多账户、云同步、移动端。

### 2. 细分功能报价（单位：人天）

| 编号 | 用户故事/功能 | 说明 | 预估人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| TR-00 | 本地登录解锁与轻量用户管理 | 本地启动密码、解锁会话、本地用户状态控制 | 5 |
| TR-00A | 本地配置中心与用户偏好管理 | 交易参数、快捷键、确认开关、默认值与用户偏好持久化 | 6 |
| TR-00B | 公告/通知/连接状态区 | 系统通知、风险提示、连接状态、操作结果展示 | 5 |
| TR-00C | 本地日志审计与操作留痕 | 本地登录、配置变更、交易动作、关键操作留痕 | 4 |
| TR-01 | OKX REST/鉴权接入 | 账户、下单、撤单、挂单、余额、持仓接口封装 | 6 |
| TR-02 | OKX WebSocket 接入 | ticker、candle1m、orders、positions 订阅与重连 | 8 |
| TR-03 | 双通道交易框架 | REST + WebSocket 并发平仓链路、幂等与容错 | 10 |
| TR-04 | 极速下单工作台 | 币种选择、方向、仓位档位、杠杆、下单按钮 | 8 |
| TR-05 | 全局快捷键 | F1/F2 等快捷键、冲突处理、软件内/全局切换 | 5 |
| TR-06 | 智能拆单 | 超过 800U 自动拆单、随机因子、总量补齐 | 6 |
| TR-07 | 一键全平 | 查询全持仓、限价转市价、超时撤单补单 | 8 |
| TR-08 | 强制止损引擎 | 开仓自动挂止损、加仓后重算并重挂 | 8 |
| TR-09 | 加仓计算器 | 读取已有仓位、计算 25%/25% 加仓、联动止损 | 7 |
| TR-10 | 杠杆与仓位硬约束 | 多空杠杆上限、≥1500U 三档仓位约束 | 5 |
| TR-11 | 实时价格与连接状态展示 | 价格框、断线提示、状态栏、Toast 通知 | 6 |
| TR-12 | API 凭证加密存储 | AES-256、PBKDF2、本地密码、SQLite 存储 | 6 |
| TR-13 | 设置中心 | 快捷键、超时、确认开关、默认杠杆等热更新 | 5 |
| TR-14 | 交易日志与诊断 | 下单/撤单/平仓日志，按天滚动，保留 90 天 | 4 |
| TR-15 | 实盘联调与稳定性测试 | 沙盒/小资金联调、断网重连、异常分支 | 8 |
| TR-16 | Windows 安装打包 | 安装包、配置初始化、最小化交付文档 | 3 |

## 四、总体报价汇总

| 实施范围 | 工作量（人天） | 报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 回测 / 分析部分 | 72 | 3.6 |
| 交易执行部分 | 123 | 6.1 |
| 整包实施 | 195 | 9.7 |

## 五、实施建议

- 一期优先：回测 / 分析部分（验收清晰、快速出成果）。

- 二期推进：交易执行部分（实盘风控复杂，需单独立项）。

## 六、备注

报价有效期：30 天